|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de tu empresa aquí: Gabriel Vivo  PRESUPUESTO N.º: 1 FECHA: 09/03/2022 | Campana 1367  C.A.B.A, Buenos Aires, C.P:1416 |
| **Cliente**  Dirección :Campana 1498  C.A.B.A, Buenos Aires, Código postal:1416 | **PRESUPUESTO**  $62194 |

Nombre del proyecto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | TIEMPO ESTIMADO | COSTO | PRECIO  FINAL |
| Diseño de vistas | 4hs | $400 | $1600 |
| Desarrollo Web + Responsive | 120hs | $400 | $48000 |
| SEO | 3hs | $400 | $1200 |
| Registro Dominio | ---- | $600 | $600 |
| SUB TOTAL | ---- | ---- | $51400 |
| IVA 21% |  |  | $10794 |
| TOTAL |  |  | $62194 |

Recomendacion: Hosting a cargo del cliente , caso contario se cobrara una suma de $4500

Términos y condiciones

Se comenzara con el trabaja a partir de que el cliente abone el 50% del total del presupuesto y se le ira entregando los avances del proyecto cada 10 dias Habiles , el proyecto final se entregara al cliente en el transcurso de un mes .

Aclaracion: los precios estan estipulados en $ argentinos.

Firma Gabriel Vivo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tu nombre Gabriel Vivo | Fecha 09/03/2022 | Nombre del cliente :Coder | Fecha 09/03/2022 |